SEGUNDA PARTE DEL PARCIAL

Detalle de proyecto: objetivos, clientes, desarrolladores, otros Stakeholders

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Diseñar y desarrollar una página web que cumpla con los requisitos específicos del cliente, ofreciendo una experiencia de usuario óptima y alineada con los objetivos de negocio.

Objetivos Específicos:

- Funcionalidad: Crear una estructura de sitio que permita a los usuarios navegar de manera intuitiva y acceder a información relevante rápidamente.

- Diseño: Implementar un diseño visual atractivo y coherente con la identidad de marca del cliente.

- Optimización: Optimizar el sitio para carga rápida, con SEO básico implementado para mejorar la visibilidad en motores de búsqueda.

- Compatibilidad: Asegurar que la página sea responsive, funcionando bien en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

- Seguridad: Incorporar prácticas de seguridad para proteger la información del sitio y los datos de los usuarios.

Clientes

Identificación de Clientes: En este caso, los clientes son empresas o personas individuales que necesitan una página web para promover sus productos o servicios. Pueden incluir:

- Empresas de diversos sectores: Tiendas de comercio electrónico, agencias de servicios, empresas de tecnología, etc.

- Profesionales individuales: Consultores, artistas, freelancers que desean un portafolio en línea.

- Organizaciones sin fines de lucro: Asociaciones que buscan una página web para captar socios o promover sus causas.

 Necesidades y Expectativas: Los clientes suelen esperar:

- Un sitio atractivo y fácil de usar.

- Un diseño alineado con su marca y adecuado para sus necesidades comerciales.

- Actualización fácil y gestión de contenido para realizar cambios futuros.

- Buen posicionamiento en buscadores para atraer tráfico.

Desarrolladores

Equipo de Desarrollo:

- Jefe de Proyecto: Responsable de coordinar el proyecto, gestionar la comunicación con el cliente y garantizar que los objetivos se cumplan.

- Desarrolladores Frontend: Encargados de la interfaz de usuario, usabilidad, diseño responsivo y aspectos visuales.

- Desarrollador Backend: Responsable de la estructura del servidor, bases de datos y funcionamiento del sitio.

- Diseñador UX/UI: Encargado de la experiencia y diseño del usuario, asegura que el sitio sea intuitivo y visualmente atractivo.

- Especialista en SEO: Ayuda a optimizar el contenido y la estructura para mejorar el posicionamiento en motores de búsqueda.

- Tester o QA: Verifica que la página funcione correctamente en diferentes navegadores y dispositivos, sin errores.

Stakeholders

Identificación de Stakeholders:

- Directivos del Cliente: Toman decisiones finales sobre el diseño y funcionalidad del sitio, así como su alineación con los objetivos de la empresa.

- Departamento de Marketing del Cliente: Puede requerir ciertas funcionalidades, como formularios de suscripción, integración con redes sociales u optimización de contenido.

- Proveedores de Tecnología: Empresas que ofrecen servicios como alojamiento web, gestión de dominio o almacenamiento en la nube.

- Reguladores: Entidades que pueden exigir el cumplimiento de normas sobre privacidad y manejo de datos, en especial si el sitio recopila información de los usuarios.

- Usuarios Beta o Clientes del Cliente: Personas que usarán el sitio y pueden proporcionar feedback durante la fase de prueba para mejorar la experiencia final.

### Historias de usuario o listado de requerimientos

### Listado de Requerimientos para el Proyecto

#### 1. Requerimientos Funcionales:

- Diseño Responsivo: El sitio web debe adaptarse a cualquier tipo de pantalla (móvil, tablet, escritorio).

- SEO Básico: El sitio debe estar optimizado para motores de búsqueda, incluyendo etiquetas meta y estructuras de URL amigables.

- Gestor de Contenidos (CMS): El cliente debe poder actualizar textos e imágenes de manera sencilla, sin conocimientos técnicos.

- Integración de Pagos (para E-commerce): El sitio debe contar con una integración segura de métodos de pago, como PayPal o tarjeta de crédito.

- Sección de Contacto: Incluir formulario de contacto, integración con Google Maps (si aplica), y enlaces a redes sociales.

- Analíticas Web: Implementación de herramientas de análisis como Google Analytics para el seguimiento de métricas de tráfico.

- Protección de Datos: Cumplimiento de normativas de privacidad y seguridad de datos (como el GDPR en la Unión Europea).

#### 2. Requerimientos No Funcionales:

- Tiempo de Carga: El sitio debe cargar en menos de 3 segundos en conexiones promedio.

- Seguridad: Utilizar certificados SSL para proteger los datos de los usuarios y garantizar una navegación segura.

- Compatibilidad de Navegador: El sitio debe funcionar sin problemas en los navegadores más populares (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- Escalabilidad: La arquitectura del sitio debe permitir añadir nuevas páginas o funcionalidades en el futuro sin grandes modificaciones.

#### 3. Requerimientos Técnicos:

- Lenguajes y Frameworks: Utilizar HTML5, CSS3, JavaScript (con frameworks como React o Vue para frontend) y Node.js o PHP para backend.

- Base de Datos: Uso de una base de datos compatible (como MySQL o MongoDB) si se requiere almacenamiento de datos de usuario.

- Hosting: El sitio debe estar alojado en un servidor confiable con un tiempo de actividad del 99.9%.

- Backups Automáticos: Configuración de copias de seguridad automáticas del sitio para prevenir pérdidas de datos en caso de fallos.

Análisis:

A: alcances y límites (por método Moscú o listado)

### Método MoSCoW

#### Must Have (Debe Tener):

Estos son los requisitos esenciales que el proyecto debe cumplir para que la página web sea funcional y satisfaga las necesidades mínimas del cliente.

- Diseño Responsivo: La página web debe adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla (móviles, tablets, escritorio).

- CMS (Gestor de Contenidos): El cliente debe tener acceso a un sistema de gestión de contenido que le permita actualizar textos e imágenes sin ayuda técnica.

- Optimización Básica SEO: La estructura del sitio debe estar optimizada para motores de búsqueda, incluyendo etiquetas meta, títulos amigables y URLs descriptivas.

- Sección de Contacto: La página debe incluir una sección para que los usuarios puedan comunicarse con la empresa, como un formulario de contacto, dirección, e integración con Google Maps (si aplica).

- Certificado SSL: El sitio debe contar con seguridad SSL para proteger los datos de los usuarios y asegurar una conexión segura.

- Compatibilidad con Navegadores Principales: El sitio debe funcionar correctamente en navegadores como Chrome, Firefox, Safari y Edge.

- Analíticas Web Básicas: Integración de una herramienta como Google Analytics para el seguimiento de métricas básicas de tráfico.

#### Should Have (Debería Tener):

Estos son requisitos importantes, pero no críticos, que mejoran la experiencia del usuario o el rendimiento del sitio y deberían incluirse en la medida de lo posible.

- Integración con Redes Sociales: Enlaces o widgets de redes sociales para facilitar la conexión de los usuarios con las cuentas de la empresa.

- Funcionalidades SEO Avanzadas: Como mapas de sitio XML, etiquetas ALT en imágenes y redireccionamientos 301 si se trata de una migración de sitio.

- Carga Optimizada: El sitio debería cargarse en menos de 3 segundos en conexiones promedio, usando técnicas como la compresión de imágenes y la minimización de scripts.

- Backups Automáticos: Configuración de copias de seguridad automáticas para proteger los datos del sitio en caso de fallos.

- Protección Básica de Datos: Asegurar que el sitio cumple con las normativas básicas de protección de datos (GDPR u otras aplicables en la región).

#### Could Have (Podría Tener):

Estos son requisitos adicionales que no son esenciales, pero podrían mejorar el valor del sitio para el cliente o la experiencia del usuario. Se incluyen solo si hay suficiente tiempo y recursos.

- Blog o Sección de Noticias: Una sección de blog para publicar contenido relevante que ayude a mejorar el SEO y mantener informados a los usuarios.

- Chat en Vivo: Una funcionalidad de chat en tiempo real para mejorar el servicio al cliente y responder a preguntas en el momento.

- Galería o Portafolio Dinámico: Sección visualmente atractiva para mostrar imágenes de productos, proyectos, o servicios de la empresa.

- Optimización para Idiomas Múltiples: Soporte para múltiples idiomas si el cliente tiene un alcance internacional o multilingüe.

- Integración con CRM o Herramientas de Marketing: Integración con plataformas de email marketing o CRM para captación y seguimiento de clientes potenciales.

- Automatización de Formularios (e.g., Envío a Correo): Automatización para enviar formularios completados directamente al correo del cliente o a su CRM.

#### Won't Have (No Tendrá):

Estos son requisitos que no serán abordados en esta fase del proyecto, ya sea porque no son necesarios, son de baja prioridad, o son inviables por restricciones de tiempo o presupuesto.

- Aplicación Móvil Independiente: No se desarrollará una aplicación móvil aparte; el sitio solo se adaptará para dispositivos móviles.

- Personalización Extrema para Cada Usuario: No se implementarán funciones de personalización avanzadas, como contenido dinámico adaptado al usuario individual.

- Desarrollo de Funcionalidades de E-commerce Complejas: Si el cliente requiere solo un sitio informativo, no se desarrollará un sistema de comercio electrónico o carrito de compras avanzado en esta fase.

- Integración con Sistemas Internos de ERP o Bases de Datos Corporativas: No se integrarán sistemas de gestión internos a menos que se defina en una fase posterior del proyecto.

- Generación Automática de Reportes Personalizados: No se desarrollarán funciones para generar reportes personalizados de tráfico o ventas; solo se proporcionarán métricas básicas a través de Google Analytics.

B: Escenarios (diagrama de flujo o texto)

### Escenario 1: Proceso de Captación y Definición de Requerimientos del Cliente

Diagrama de flujo:

- Inicio → Contacta un Cliente Potencial

  - El cliente potencial encuentra a la empresa a través del sitio web, redes sociales o recomendación y contacta al equipo.

- Consulta Inicial con el Cliente

  - El equipo se reúne con el cliente para entender sus necesidades generales y objetivos para la página web.

- Envío de Cuestionario de Requerimientos

  - Se le envía al cliente un cuestionario para identificar de manera detallada sus requerimientos específicos (diseño, funcionalidades, objetivos, etc.).

- Análisis de Requerimientos

  - El equipo de proyectos revisa las respuestas del cuestionario y determina el alcance, la viabilidad técnica, y el presupuesto aproximado.

- Cotización y Propuesta de Trabajo

  - El equipo envía una propuesta formal con el presupuesto y el plan de trabajo al cliente.

- Aprobación del Cliente

  - El cliente revisa la propuesta. Si está de acuerdo, se firma un contrato.

- Inicio del Proyecto

### Escenario 2: Desarrollo y Diseño del Sitio Web

Diagrama de flujo:

- Inicio del Proyecto → Reunión de Kick-off

  - Reunión con el cliente para alinear los detalles específicos, estilos y metas. Se establecen plazos y canales de comunicación.

- Creación de Wireframes y Diseño de Interfaz

  - El equipo de diseño crea wireframes y un prototipo básico para mostrar la estructura visual y de contenido del sitio.

- Aprobación de Diseño

  - Se presenta el diseño al cliente. Si el cliente tiene comentarios, se realizan ajustes y se vuelve a presentar hasta obtener su aprobación.

- Desarrollo del Sitio Web

  - El equipo de frontend y backend construye las páginas según el diseño aprobado, implementando funcionalidades necesarias (formularios, integración de redes sociales, etc.).

- Pruebas Internas (QA)

  - Se realizan pruebas de funcionamiento en diferentes navegadores y dispositivos para asegurar que el sitio funcione correctamente.

- Revisión con el Cliente

  - Se presenta una versión preliminar al cliente para recibir feedback. Se aplican ajustes en caso necesario.

- Aprobación Final y Preparación para el Lanzamiento

### Escenario 3: Lanzamiento del Sitio y Soporte Posterior

Diagrama de flujo:

- Aprobación Final del Cliente → Configuración del Hosting y Dominio

  - Se configura el hosting y el dominio si no se han definido previamente, y se suben los archivos necesarios al servidor.

- Últimas Pruebas de Producción

  - Se realizan pruebas en el entorno de producción para asegurarse de que el sitio esté completamente funcional.

- Lanzamiento del Sitio Web

  - El sitio web se hace público y accesible para los usuarios.

- Capacitación para el Cliente

  - El equipo capacita al cliente sobre el uso del CMS y cómo actualizar el contenido de su sitio.

- Monitoreo Inicial y Soporte

  - En las primeras semanas, el equipo monitorea el sitio para detectar posibles errores o ajustes necesarios.

- Soporte Continuo (Opcional)

  - Dependiendo del contrato, se puede ofrecer soporte continuo, actualización de contenido, o mantenimiento periódico.

### Escenario 4: Proceso de Mantenimiento y Actualización del Sitio Web

Diagrama de flujo:

- Solicitud de Mantenimiento/Actualización por el Cliente

  - El cliente envía una solicitud para realizar cambios en el sitio (actualización de contenido, cambios de diseño, etc.).

- Evaluación de la Solicitud

  - El equipo revisa la solicitud y determina si requiere ajustes técnicos complejos o simples cambios de contenido.

- Propuesta de Modificación (si aplica)

  - En caso de que se trate de modificaciones mayores, se envía una propuesta y presupuesto para el cambio.

- Implementación de Cambios

  - Se aplican los cambios solicitados en el sitio de prueba para evitar interrupciones.

- Pruebas y Verificación

  - Se realizan pruebas para asegurar que los cambios funcionan adecuadamente en el entorno de prueba.

- Implementación en el Sitio en Vivo

  - Una vez aprobados los cambios en el sitio de prueba, se implementan en el sitio en vivo.

### C: Diagrama Entidad Relación u otra representación de la estructura de la base de datos

### Descripción de Entidades y Relaciones:

- Cliente: Información de cada cliente que solicita el desarrollo de una página web.

  - Atributos: cliente id (PK), nombre, email, teléfono, dirección, empresa.

- Proyecto: Detalles de cada proyecto en el que la empresa trabaja para un cliente.

  - Atributos: proyecto id (PK), nombre proyecto, descripción, fecha inicio, fecha fin, estado, cliente id (FK).

- Empleado: Información sobre los empleados de la empresa que trabajan en los proyectos.

  - Atributos: empleado id (PK), nombre, email, cargo, teléfono.

- Tarea: Detalles de cada tarea dentro de un proyecto, asignadas a empleados específicos.

  - Atributos: tarea id (PK), nombre tarea, descripción, fecha inicio, fecha fin, estado, proyecto id (FK), empleado id (FK).

- Reporte: Reportes generados durante el desarrollo del proyecto, documentando el progreso y cambios realizados.

  - Atributos: reporte id (PK), fecha, detalle, proyecto id (FK).

- Contacto: Información sobre contactos adicionales relacionados con el cliente.

  - Atributos: cuéntanos de tu proyecto (PK), nombre contacto, email, (FK).

Diseño:

A: Mapa del sitio (por lista de viñetas, mapa de navegación u organigrama)

### Mapa del Sitio:

- Inicio

  - Breve introducción a la empresa

  - Enlaces a las secciones destacadas del sitio (portafolio, servicios, contacto)

- Sobre Nosotros

  - Equipo (biografía de los miembros clave del equipo de diseño, desarrollo y soporte)

- Servicios

  - Diseño de Páginas Web

    - Diseño UX/UI

    - Adaptación móvil (responsive)

  - Desarrollo Web

    - Desarrollo Frontend y Backend

    - Integración con CMS (WordPress, Shopify, etc.)

  - Mantenimiento y Soporte

    - Actualización de contenido

    - Monitoreo y corrección de errores

  - SEO y Marketing Digital

    - Optimización en motores de búsqueda

    - Estrategia de redes sociales

- Contacto

  - Información de contacto (correo electrónico, teléfono, dirección)

  - Enlace a redes sociales

- Solicitar Cotización

  - Cuéntanos sobre tu proyecto

B: Mapa del cliente

Esta representada en formato de tabla

| Fase | Objetivo del cliente | Puntos de Contacto | Acciones de la Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | Encontrar una empresa confiable | Sitio web, redes sociales, recomendaciones | Sitio web informativo, respuesta rápida a consultas |
| Investigación | Comparar servicios y precios | Portafolio, testimonios, reunión inicial | Portafolio atractivo, casos de estudio, reunión gratuita |
| Contratación | Seleccionar empresa adecuada | Propuesta, contrato | Propuesta clara, proceso de contratación transparente |
| Desarrollo | Monitorear y aportar feedback | Reuniones de actualización, prototipos | Comunicación regular, flexibilidad para cambios |
| Entrega | Lanzar el sitio exitosamente | Revisión final, capacitación | Asegurar funcionalidad, capacitar en CMS |
| Mantenimiento | Mantener el sitio y considerar mejoras | Soporte técnico, consultas para mejoras | Planes de mantenimiento, monitoreo de rendimiento |

C: Mapa del servidor

Estructura del Mapa de Servidor en Formato de Organigrama

Servidor de Desarrollo

├── Servidor Web (Apache/Nginx)

├── Base de Datos (MySQL/PostgreSQL)

├── Control de Versiones (Git/GitLab)

└── Pruebas Automatizadas (Selenium/PHPUnit)

Servidor de Pruebas (Staging)

├── Servidor Web y Base de Datos (Configuración similar a Producción)

├── Integración Continua (CI)

└── Monitorización de Rendimiento (Grafana/Prometheus)

Servidor de Producción

├── Servidor Web en Alta Disponibilidad

├── Base de Datos (Cluster)

├── Servidor de Archivos (S3 o similar)

├── Firewall y Seguridad (SSL/TLS, WAF)

└── Monitorización y Backups (New Relic, Datadog)

Servidor de Copia de Seguridad

├── Almacenamiento Seguro (AWS S3, Google Cloud)

└── Procedimientos de Recuperación Automática

wireframe o mockup de cada página con GUI